Проект

«Подарим кротовчанам место для отдыха»

(в рамках духовно-нравственного

воспитания школьников)

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Сегодня уже ни кого не нужно убеждать в том, что благоустройство является приоритетным направлением в развитии населенных пунктов. Уровень благоустройства любого населенного пункта напрямую связан с качеством среды обитания его жителей, а, в конечном счете,  и с безопасностью проживания. Если в населенном пункте не ведется активная работа по повышению уровня благоустройства, у этого населенного пункта нет будущего.

В центре села  Кротовка  имеется территория, на которой много лет назад располагалась школа.  Однако более 10  лет назад пустующее здание школы было снесено, и в данный момент большой участок земли находится в заброшенном, запущенном состоянии.  Пустырь люди постепенно превращают в мусорную свалку. А ведь эта территория находится ежедневно под пристальным вниманием сельчан, так как путь в школу, больницу, на железнодорожный вокзал и автовокзал проходит мимо неё.

Хочется отметить, что в Кротовке ежегодно юных жителей становится всё больше и больше. Не секрет, что все дети активны, подвижны, в общем, непоседы. Однако в селе отмечается нехватка детских игровых площадок, поэтому детям просто некуда девать свою гиперактивность и подвижность. Создание же детской площадки решит эту проблему, как минимум, наполовину. Домики, качели, горки и турники помогут каждому ребенку гармонично развиваться.

Таким образом, благоустройство данной территории удовлетворит интересы всех жителей села - самые маленькие обитатели будут гулять с мамами и бабушками, молодежь устраивать вечерние рандеву, пожилые люди дышать свежим воздухом и обсуждать бытовые и политические новости.

Цели и задачи проекта:

Цель:   улучшение окружающей среды и создание условий для досуга населения села на свежем воздухе.

Задачи:

- Благоустройство села.

- Совершенствование механизмов самоуправления путем повышения социальной активности населения.

- Разработка и осуществление плана озеленения и благоустройства данной территории.

- Обеспечение взаимодействия организаций и предприятий различных форм собственности.

- Объединение усилий педагогов, учащихся, родителей, органов местного самоуправления, направленных на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение территории.

- Распространение среди учащихся знаний о ландшафтном дизайне.

Обоснование возможности реализации проекта:

Приступая к работе над проектом, членами экологического отряда «Юный эколог» было проведено обследование заброшенной территории, в ходе которого ребята обратили внимание на её санитарное состояние. Для благоустройства участка необходимо провести: вырубку поросли,  выпил старых деревьев, вывоз мусора, выравнивание грунта, планировка цветников, посадка деревьев, создание детской площадки и т.д.

Разумеется, одним школьникам это выполнить не по силам. Поэтому ребята провели социологический опрос среди учащихся, педагогов, жителей поселка, который определил, что 55% (25 чел.) из всех опрошенных готовы помочь в благоустройстве данной территории. Жители села готовы предоставить рассаду любимых цветов, саженцы деревьев, помочь в изготовлении лавочек, качелей (по типу «весов»), песочниц, а также  предоставить ненужные предметы, вышедшие из употребления (тазы, машинные шины и т.д.), для создания из них креативных вазонов и декоративных фигурок на клумбах.

Кроме того, предполагается сотрудничество с Администрацией сельского поселения Кротовка и бизнес – сообществом (ООО «Весна»  (руководитель Р.А. Кадыров),  индивидуальные предприниматели с. Кротовка).

Таким образом, объединив усилия детей и взрослых, можно добиться желаемых результатов.

Деятельность в рамках проекта:

Реализация проекта планируется через различные виды деятельности: 
1. Исследовательская:

- исследование  экологического состояния территории;

- исследование готовности жителей села помочь в благоустройстве места отдыха.

2. Проектная:

- составление плана территории (создание цветников с использованием  современных элементов ландшафтного дизайна, оборудование зоны отдыха, оборудование детской площадки);

-   составление плана действий по благоустройству территории и определение точного объема необходимых материалов.

3. Пропагандистская:

-  выступление перед учащимися и педагогами с проектом «Подарим кротовчанам место для отдыха»;

-   составление писем-обращений к руководителям организаций, частным предпринимателям, которые могли бы оказать помощь;

-  составление обращений к жителям села с приглашением поучаствовать в акциях по благоустройству территории.

4. Практическая: выполнение плана действий по благоустройству территории.

Рабочий план – график реализации проекта:

| № | Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализации | Место и адрес реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исследование экологического состояния территории | март-апрель 2014 г. | с. Кротовка, ул. Школьная | Учитель |
| 2. | Исследование готовности жителей села помочь в благоустройстве места отдыха | апрель 2014 г. | с. Кротовка | Члены экологического отряда «Юный эколог» |
| 3. | Проведение конкурса проектов парка отдыха, подведение результатов. | апрель 2014 г. | ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка | Администрация школы, учитель, кл. руководит. |
| 4. | Составление писем-обращений к руководителям организаций, частным предпринимателям, приглашений для жителей села | май 2014 г. | ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка | Администрация школы, члены экологического отряда «Юный эколог» |
| 5. | Заказ грузовой машины в администрации села с целью вывоза мусора с территории. | май 2014 г. | с. Кротовка ул.Ульяновская, 10 | Администрация школы |
| 6. | Заказ грузовой машины в администрации села с целью доставки закупленных саженцев декоративных кустарников, цветов, строительных материалов: досок, гвоздей, краски, кистей. | май 2014 г. | с. Кротовка ул.Ульяновская, 10 | Администрация школы |
| 7. | Приобретение саженцев, семян и рассады. | май 2014 г. |  | Администрация школы, учитель, кл. руководит. |
| 8. | Заказ у ООО «Весна» (руководитель Р.А. Кадыров) 10 машины с землей и 1 машины с песком. | июнь 2014 г. | с.Пустовалово, ул.Центральная,27 | Администрация школы |
| 9. | Заказ у ООО «Весна» экскаватора | июнь 2014 г. | с.Пустовалово, ул.Центральная,27 | Администрация школы |
| 10. | Работа учащихся, педагогов, жителей села на территории будущего парка отдыха: очистка территории и вывоз мусора; доставка и выравнивание грунта; посадка деревьев; оформление цветников; создание макета ракеты; оформление детской площадки (изготовление качелей, песочниц); оформление зоны отдыха (изготовление лавочек). | июнь-июль 2014 г. | с. Кротовка, ул. Школьная | Администрация школы, учитель, члены экологического отряда «Юный эколог» |
| 11. | Освещение всего хода реализации проекта в местной газете «Кротовские будни» и районной газете «Трудовая жизнь» | в течение всего периода |  | Администрация школы, учитель, члены экологического отряда «Юный эколог» |
| 12. | Уход за посаженными цветочными культурами и саженцами. | июнь-сентябрь 2014 г. | с. Кротовка, ул. Школьная | Члены экологического отряда «Юный эколог», учащиеся. |
| 13. | Осенние работы: - подготовка семян к хранению; - осенняя обработка почвы. | сентябрь-октябрь 2014 г. | с. Кротовка, ул. Школьная | Учитель, члены экологического отряда «Юный эколог», учащиеся. |

Ожидаемые результаты:

| № п/п | Предполагаемый результат |
| --- | --- |
| 1. | Организация социально-значимой общественной деятельности школьников. |
| 2. | Благоустройство заброшенной территории, создание места отдыха и общения. |
| 3. | Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию. |
| 4. | Создание условий для возможной организации процесса совместно времяпрепровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений. |
| 5. | Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры. |
| 6. | Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения. |
| 7. | Реализация творческих находок, способствующих личностному росту каждого участника проекта. |
| 8. | Создание атмосферы сотрудничества между учащимися разных возрастов: между учащимися и учителями, между детьми и родителями, между родителями и учителями, между школой и бизнес-сообществом. |
| 9. | Проявление фантазии, творчества, инициативы и трудолюбия у детей и взрослых. |

Количество людей, привлеченных к реализации проекта:

Учащиеся школы  - 300 чел.

Учителя - 20 чел.

Родители учащихся – 40 чел.

Жители села – 25 чел.

Спонсоры – 7 чел.

Устойчивость проекта:

Устойчивость данного проекта высока:

1. Клумбы и зелёные насаждения облагородят территорию, которая будет приятна для глаз учащихся, учителей, родителей, жителей и гостей села. 
2. С летней детской площадкой у многих из нас связанны самые теплые и искренние воспоминания. Детские площадки, домики, качели, горки и турники помогут  каждому ребенку гармонично развиваться.

3. Создание зоны отдыха, включающей беседку, клумбы, прогулочные дорожки, позволит сохранять и укреплять здоровье жителей села.

4. Благоустроенная территория,  разбитая на зоны (игровую, отдыха, цветочно-декоративную), станет универсальным средством, которое одновременно будет выполнять ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

Показатели оценки результативности проекта:

| Количественные | Качественные |
| --- | --- |
| Цветы – 500 шт. Березы – 30 шт. Декоративные кустарники – 50 шт. Лавочки – 7 шт. Качели (по типу «весов») – 3 шт. Песочницы – 2 шт. Макет ракеты – 1 шт. Статьи в газету – 4 шт. Фотографии в газеты – 4 шт. | Изменение внешнего вида территории. Положительное эмоциональное состояние жителей села. Установление тесного контакта между учащимися разных возрастов: между учащимися и учителями, между детьми и родителями, между родителями и учителями, между школой и бизнес-сообществом. Профориентационная работа. Трудовое, экологическое, нравственное воспитание учащихся. Тесное взаимодействие школы с сообществом. |

Общая смета запрашиваемой суммы

| № | Назначение платежа | Организация получатель | Форма оплаты | Цена за единицу, руб. | Количество, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за рассаду цветов | Определится по ходу | Наличные | 10 | 500 | 5000 |
| 2. | Оплата за березы | Определится по ходу | Наличные | 30 | 100 | 3000 |
| 3. | Оплата за саженцы декоративных кустарников | Определится по ходу | Наличные | 100 | 50 | 5000 |
| 4. | Оплата за доски (обрезные, 0,04х6 м.) | Определится по ходу | Наличные | 6500 | 1 м3 | 6500 |
| 5. | Оплата за краску для лавочек, качелей, песочниц: - зеленая - красная - синяя | Определится по ходу | Наличные | 150 150 150 | 2 2 2 | 300 300 300 |
| 6. | Оплата за гвозди | Определится по ходу | Наличные | 60 | 10 кг. | 600 |
| 7. | Оплата за кисти для покраски забора, лавочек, качелей, песочниц. | Определится по ходу | Наличные | 60 | 10 | 600 |
| 8. | Оплата за машину с землей | Определится по ходу | Наличные | 2000 | 10 | 20000 |
| 9. | Оплата за машину с песком | Определится по ходу | Наличные | 1500 | 2 | 3000 |
| 10. | Оплата работы экскаватора | Определится по ходу | Наличные | 700 руб/час | 3 | 2100 |
| 11. | Оплата за декоративные бордюры для цветника | Определится по ходу | Наличные | 83,50 | 12 м. | 1000 |
| 12. | Оплата за бензин | Определится по ходу | Безнал. | 18 | 100 л. | 1800 |
| 13. | Макет ракеты | Определится по ходу | Наличные | 500 | 1 | 500 |
|  |  |  |  |  | Итого: 50 000 руб. |